|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se a cumplido del todo con la parte del front, las practicas profesionales realizadas dejan poco tiempo para agregar al proyecto, no se calculo al momento de definir la carta Gantt

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Realizando análisis de tiempo, viendo si es posible dividir las tareas en el grupo para agilizar esta misma

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Con un 5, la perdida de tiempo en el aprendizaje del lenguaje del front y el match de versiones para que funcionen en conjunto, atraso mucho los tiempos establecidos. Debimos dejar un margen de tiempo para la escala de aprendizaje desde un principio

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Si es la manera optima de plantear el proyecto, ya que lo veo como algo muy común para ser aceptado como proyecto de portafolio

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, están bien distribuidas, lo que nos falto es tiempo de ejecucion

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? La buena comunicación de ideas y problemas a resolver es algo a destacar, ya que ayuda a que todo tengamos las mismas ideas. Definición de tiempo, como ninguno ya trabajo en algo real la estimación es muy de fantasía, por lo que los tiempos no son como se espera